# ANEXO 4

Parámetros e Indicadores De Los Niveles De Calidad y Penas Convencionales

ANEXO 4

Parámetros e Indicadores de los Niveles de Calidad y Penas Convencionales

## Introducción

Para cada uno de los servicios que forman parte de la Oferta de Referencia han sido definidos los parámetros e indicadores de los niveles de calidad. Dichos parámetros serán validados trimestralmente y se aplicarán penas convencionales en aquellos casos en los que los parámetros de calidad no hayan sido cumplidos. Cabe señalar que derivado de la información obtenida a través del SEG/SIPO de todos los procedimientos, los parámetros e indicadores de niveles de calidad se establecen conforme a lo siguiente:

## Parámetros de Calidad para los Servicios de Acceso y Uso Compartido de la Infraestructura Pasiva de la Empresa Mayorista.

La medición de todos los parámetros e indicadores se realizará de forma trimestral y por cada uno de los CS o AS, información que deberá estar disponible para los CS o AS y el Instituto 5 (cinco) días hábiles después de la conclusión de cada trimestre previa petición que al efecto realicen a Red Nacional los CS o AS y el propio Instituto.

Para todos los parámetros, el tiempo de ejecución está dado en Días Hábiles (DH) a excepción del plazo establecido sobre la actividad de notificación de Nuevas Obras Civiles en la sección 3.1 “Instalación de Infraestructura de los CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil”.

### 2.1.	Solicitud de acceso al SEG/SIPO.

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío de Formato para Administrador de Usuarios (ABC) por parte de los CS o AS. | N.A. | N.A. |
| Entrega a los CS o AS de credenciales de acceso al SEG/SIPO por parte de la Empresa Mayorista... | Al momento de la suscripción del contrato o 1 DH | 90% |

### 2.2.	Servicio de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

Los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades son válidos para todas las solicitudes de compartición de Ductos, Pozos y Postes.

Contratación de Servicios de Acceso y Uso Compartido de Obra Civil

| - Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y envío Anteproyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS ingresan al módulo de consulta de información el cual deberá desplegar la menos la información de la sección V de la Oferta | N.A. | N.A. |
| Los CS o AS podrán descargar la información en el SEG/SIPO para poder elaborar su Anteproyecto | N.A. | N.A. |
| Los CS o AS presentan solicitud de contratación y, en su caso, el Anteproyecto | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista. Notifican el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90 % |

| Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Ejecución de la Visita Técnica | 25 DH (A partir de la fecha confirmada de inicio de la VT) | 90 % |
| La Empresa Mayorista. Notifican 3 (tres) propuestas de fecha para la programación de Visita Técnica. | 1 DH (Contados a partir del asignación del NIS) | 90 % |
| Los CS o AS aceptan/rechazan la propuesta de programación de Visita Técnica. | 2 DH (Plazo máximo) (Contados a partir de la recepción de dichas propuestas por la Empresa Mayorista.) | N.A. |
| Los CS o AS solicitan reprogramación una vez confirmada la Visita Técnica. | 2 DH (Previo a la fecha señalada para la ejecución) | N.A. |
| La Empresa Mayorista. Digitalizan y registran el “Reporte de Visita Técnica”. | 3 DH o 6 DH (Contados a partir de la realización de la Visita Técnica y dependiendo de la longitud del proyecto se aumentan 3 dh por cada 5km) | 90 % |
| La Empresa Mayorista envía simultáneamente la propuesta de Trabajo Especial y Ruta Alternativa. | 5 DH o 8 DH (Contados dentro del plazo para la digitalización y registro del “Reporte de Visita Técnica”) | 90% |

| Etapa 3: Elaboración de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS someten el Anteproyecto. | 25 DH (A partir de la entrega del resultado de la Visita Técnica) | N.A. |

| Etapa 4: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento. |
| La Empresa Mayorista notifica a los CS o AS el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que los CS o AS entreguen el Anteproyecto y su solicitud cuente con un NIS) | 90% |
| Los CS o AS podrán corregir la información y reenviar el Anteproyecto. | 5 DH (A partir del resultado de Análisis de Factibilidad) | N.A. |
| La Empresa Mayorista revalida la corrección para la aprobación del Anteproyecto. | 3 DH (A partir de que los CS o AS renvían el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 5: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento. |
| Los CS o AS envían las 3 (tres) posibles fechas de inicio y conclusión de los trabajos de Instalación de Infraestructura. | 10 DH (a partir de la notificación del Análisis de Factibilidad y término de trabajos especiales y/o mantenimiento) | N.A. |
| La Empresa Mayorista aceptan una de las tres propuestas de inicio de trabajos de instalación | 3 DH | 90% |

| Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento. |
| La Empresa Mayorista proponen 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de Instalación de Infraestructura | 5 DH (A partir de que los CS o AS notifican que ha concluido los trabajos de Instalación de Infraestructura) | 90 % |

Modificación

| Etapa 1: Envío y Validación de la solicitud. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS presentan solicitud de modificación. | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista notifican la validación de solicitudes de modificación | 2DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |
| Los CS o AS corrigen la información y reenvían la solicitud | 3 DH | N.A |

| Etapa 2: Actualización de Anteproyecto y Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS elaboran los cambios para modificar el Anteproyecto. | 25 DH (a partir de que la Empresa Mayorista aprobaron los cambios para modificar el Anteproyecto) | N.A. |

| Etapa 3: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista notifica el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH (A partir de que los CS o AS entreguen el Anteproyecto) | 90% |

| Etapa 4: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS inician la Instalación de Infraestructura. | De acuerdo al Anteproyecto. | N.A. |
| La Empresa Mayorista autorizan el formato de Seguridad Patrimonial Control de Accesos | 2 DH | 90% |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud de los CS o AS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS presentan solicitud de baja. | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS elaboran el Programa de Trabajo | 10 DH (A partir de que la Empresa Mayorista aprobaron la baja de los servicios) | N.A. |
| La Empresa Mayorista valida el Programa de Trabajo. | 5 DH (A partir de que los CS o AS entregaron el Programa de Trabajo) | 90% |

| Etapa 3. Retiro de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Los CS o AS realizan el retiro de su infraestructura. | De acuerdo al Programa de Trabajo | N.A. |

| Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista realizará la verificación de la Desinstalación de Infraestructura. | 10 DH (A partir de que los CS o AS notifiquen que ha concluido los trabajos de Desinstalación de Infraestructura) | 90 % |
| La Empresa Mayorista propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la Verificación de Desinstalación de Infraestructura. | 5 DH (A partir de que los CS o AS notifiquen que ha concluido los trabajos de Desinstalación de Infraestructura) | 90% |
| La Empresa Mayorista digitalizará e integrarán en el SEG/SIPO el Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura. | 5 DH (A partir de la firma del Formato de Acuerdo de Compartición de Infraestructura) | 90% |

### 2.3 	 Servicio de Tendido de Cable sobre Infraestructura Desagregada

Contratación

| Etapa 1: Consulta de información, envío y validación de la solicitud y del Anteproyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS presentan solicitud de contratación. | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista notifica el resultado de la solicitud. | 2 DH | 90% |

| Etapa 2: Programación y realización de Visita Técnica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo | Cumplimiento |
| Ejecución de la Visita Técnica | 25 DH (A partir de la fecha confirmada de inicio de la VT) | 90 % |
| La Empresa Mayorista notifica 3 (tres) propuestas de fecha para la programación de Visita Técnica. | 1 DH (Contados a partir del asignación del NIS) | 90 % |
| Los CS o AS aceptan/rechazan la propuesta de programación de Visita Técnica. | 2 DH (Plazo máximo) (Contados a partir de la recepción de dichas propuestas por la Empresa Mayorista) | N.A. |
| Los CS o AS solicitan reprogramación una vez confirmada la Visita Técnica. | 2 DH (Previo a la fecha señalada para la ejecución) | N.A. |
| La Empresa Mayorista digitaliza y registran el “Reporte de Visita Técnica”. | 3 DH (Contados a partir de la realización de la Visita Técnica y dependiendo de la longitud del proyecto) | 90 % |
| La Empresa Mayorista envía simultáneamente la propuesta de Trabajo Especial y Ruta Alternativa. | 3 DH o 5 DH (Contados dentro del plazo para la digitalización y registro del “Reporte de Visita Técnica”) | 90% |

| Etapa 3: Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista presentan en el SEG/SIPO al CS la cotización de Gastos de Instalación | 10 DH (Posteriores al término de la Visita Técnica) | 90% |

| Etapa 4: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista llevará a cabo la Instalación de Infraestructura. | Conforme al Programa de Trabajo. | 90% |

| Etapa 5: Verificación y entrega del Servicio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista propone 3 (tres) posibles fechas para la realización de la Verificación de instalación de infraestructura correspondiente. | 5 DH (A partir de que ha finalizado la instalación del Servicio de Tendido de Cable) | 90% |
| La Empresa Mayorista realiza la Verificación de Instalación de Infraestructura. | 10 DH (A partir de que han concluido los trabajos de instalación del Servicio de Tendido de Cable) | 90% |

| Etapa 6: Facturación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista integra el Formato firmado en el expediente del CS o AS en el SEG/SIPO. | 5 DH (posteriores a la entrega del servicio) | 90% |

Modificación

| Etapa 1: Envío y validación de solicitud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS presentan solicitud de modificación | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista notifican la validación de solicitud de modificación del Proyecto de Instalación | 2 DH (a partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Actualización Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista presentan en el SEG/SIPO al CS la cotización de Gastos de Instalación | 10 DH (Posteriores a la aceptación de la solicitud de modificación del servicio) | 90% |

| Etapa 3: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista llevará a cabo la Instalación de Infraestructura. | Conforme al Programa de Trabajo. | 90% |

Baja

| Etapa 1: Envío y validación de la solicitud |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS presentan solicitud de baja | N.A. | N.A. |
| La Empresa Mayorista notifica la validación de la solicitud. | 2 DH (A partir de la recepción de la solicitud) | 90% |

| Etapa 2: Elaboración y Autorización del Programa de Trabajo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista elaboran el Programa de Trabajo | 10 DH (a partir de que La Empresa Mayorista aprobaron la baja de los servicios) | N.A. |
| CS o AS acepta el Programa de Trabajo. | 5 DH (A partir de que los CS o AS entregaron el Programa de Trabajo) | 90% |

| Etapa 3. Retiro de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista realiza el retiro de su infraestructura. | De acuerdo al Programa de Trabajo | N.A. |

| Etapa 4: Verificación de Desinstalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista propone 3 (tres) propuestas de fecha y hora para realizar la verificación del retiro de la infraestructura. | 5 DH (A partir de que los CS o AS notifiquen que han concluido los trabajos de desinstalación) | 90% |

## Parámetros de Calidad para los Trabajos Especiales

  - Instalación de Infraestructura de los CS o AS en Despliegue de Nueva Obra Civil

| Etapa 1: Notificación de Nueva Obra Civil |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista notificarán las nuevas obras civiles. | 60 DN (Con Antelación del inicio de trabajos de construcción) | 90% |

| Etapa 2: Envío y Validación de la solicitud de los CS o AS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Validación de solicitudes | 2 DH | 90% |

| Etapa 3: Análisis de Factibilidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista notifica a los CS o AS el resultado del Análisis de Factibilidad. | 5 DH | 90% |

| Etapa 4: Revisión de Proyecto y Cotización |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| Los CS o AS revisan el Proyecto y Cotización | 10 DH | N.A. |
| Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiente de la complejidad |  |

| Etapa 5: Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista realiza la instalación de Infraestructura en la Nueva Obra Civil. | De acuerdo al Programa de Trabajo | 90% |

| Etapa 6: Verificación de Instalación de Infraestructura |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| La Empresa Mayorista entregan la Nueva Obra Civil a los CS o AS | 8 DH (Contados a partir de la finalización del proyecto de Nueva Obra Civil) | 90% |

### 3.2 Acondicionamiento de Infraestructura

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío y Validación de presupuesto | 5 DH y 8 DH | 90% |
| Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiente de la complejidad |  |

### 3.3 	Recuperación de Espacio

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Envío y Validación de presupuesto | 5 DH y 8 DH | 90% |
| Entrega del Servicio en el tiempo comprometido en la cotización | Dependiente de la complejidad |  |

## Parámetros de Calidad para Autorización de Accesos

| Actividad | Tiempo máximo. | Cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Acceso por Emergencia | Inmediato | 90% |
| Acceso para Mantenimiento Correctivo (Falla) | 3 Horas | 90% |
| Acceso para Mantenimiento Preventivo | 3 DH | 90% |

## Penas Convencionales

La Empresa Mayorista prestará los Servicios dentro de los tiempos establecidos en el presente Anexo y en caso de incumplimiento, se aplicarán las siguientes penas convencionales en favor de cada CS o AS, tomando en cuenta que en ningún caso la pena deberá superar el valor de los Servicios prestados.

Se medirá en periodos semestrales, en caso de no cumplir con el 90% del indicador de los parámetros e Indicadores de calidad, señalados en cada Etapa, se seguirá el siguiente procedimiento de cálculo:

𝑃𝑒𝑛𝑎𝑠:𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖𝑗= 𝑉𝑃𝐸 ×

Donde:

𝑖= es el indicador o parámetro observado.

𝑗= es la Etapa donde se observa dicho indicador.

𝑉𝑃𝐸= valor de la contraprestación mensual contratada en la solicitud del servicio.

𝑑𝑟= se refiere al número de días hábiles de retraso a partir del plazo máximo permitido para la ejecución de la actividad correspondiente. Por ejemplo: si para programar una visita técnica el plazo máximo establecido en el presente Anexo es de 25 (veinticinco) días hábiles a partir de que la Visita es aceptada, si este tarda siete 27 (veintisiete) días hábiles, los días de retraso se contabilizarán a partir del día posterior al máximo establecido, esto es 2 (dos) días hábiles de retraso.

Se considerará que el número máximo de días hábiles de retraso no será mayor a 30 días hábiles, a partir de los cuales se entenderá como un incumplimiento de la actividad servicio.

### 5.4.	Procedimiento de Conciliación y Aplicación de Penas Convencionales

El cumplimiento de los parámetros de calidad será validado semestralmente y las penas convencionales serán aplicadas para los servicios en los que los parámetros de calidad no hayan sido cumplidos.

El análisis de indicadores para el cálculo de penalizaciones se realizará de la siguiente forma:

Enero: análisis de periodo Julio – Diciembre del año anterior

Julio: análisis de periodo Enero – Junio del año en curso

Semestralmente la Empresa Mayorista elaborarán un reporte de cumplimiento de cada uno de los servicios y actividades de acuerdo a lo señalado en este documento dentro de los primeros 10 (diez) DH al trimestre que concluyó.

Con base en éste, se realizará el cálculo de las penalizaciones a las cuales la Empresa Mayorista se hace acreedoras y por las que elaborarán una Nota de Crédito que se enviará a los CS o AS.

Los CS o AS contarán con un plazo de 10 (diez) DH para verificar y aceptar las penalizaciones correspondientes, en cuyo caso la Nota de Crédito se aceptará y utilizará en el pago de la siguiente facturación del servicio. En caso contrario, enviarán a la Empresa Mayorista una nota aclaratoria con el debido sustento (notificaciones de entrega de los servicios) y con base en ello se realizará nuevamente el cálculo de las penas correspondientes.

Una vez que la Empresa Mayorista haya recibido la aclaración por parte de los CS o AS, contarán con 10 (diez) DH para verificar y validar la información. En caso de aceptación del nuevo cálculo de las penas, la Empresa Mayorista elaborarán una nueva Nota de Crédito en un plazo máximo de 3 (tres) DH que los CS o AS podrán utilizar en su siguiente facturación. En caso contrario, la Empresa Mayorista deberá presentar la información que sustente el cálculo de las penas al IFT, quien tendrá la potestad de resolver dicho desacuerdo.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación. En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Dentro de este mismo plazo  La Empresa Mayorista deberán actualizar la información correspondiente en el SEG/SIPO y registrarán el resultado de la Visita Técnica en caso de realizarse.

Se considera que, en caso de ser necesario, los CS podrán solicitar a  La Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO un plazo adicional de hasta 20 DH para la elaboración y entrega del Anteproyecto, mismo que deberá ser otorgado y aprobado por  La Empresa Mayorista mediante el SEG/SIPO de manera inmediata y empezarán a correr nuevamente los 20 DH a partir de la fecha de solicitud registrada en el SEG/SIPO.

En el caso que la Visita Técnica no pueda ser realizada por caso fortuito o de fuerza mayor, entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación. En caso de emergencias sanitarias y pandemias entrará un paro de reloj hasta que se solvente la situación siempre y cuando se emita por parte de autoridad federal o local correspondiente la suspensión de actividades esenciales en las que se encuentre categorizada las actividades relacionadas con la provisión de servicios de telecomunicaciones.